**Projet WORDLE : Compte rendu n°11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif :** Réunion d’avancement | **Lieu :** à TN |
| **Présents :**Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Nathan Iori-Gingembre, Thomas Kieffer | **Début :** 16h30, le 12/05/2022 à 18h |

**Ordre du jour :** Fixer le fonctionnement de la structure de donnée et répartition du travail

**Echange :**

* Sur la façon de parcourir la structure en arbre
* Répartition en un duo arbre + parcours afin de prétraiter le dictionnaire et d’un duo solveur qui lira le fichier final et s’occupera de l’interface utilisateur

**To do List :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description :** | **Responsable :** | **Délai :** | **Validé par :** |
| Avancer sur la structure d’arbre | Pierre Pasquier, Thomas Kieffer | Dimanche 15/05/2022 | Toute l’équipe |
| Avancer sur le parcours de prétraitement de l’arbre | Pierre Pasquier | Dimanche 15/05/2022 | Toute l’équipe |
| Avancer sur le solveur | Julien De Toffoli, Nathan Iori-Gingembre | Dimanche 15/05/2022 | Toute l’équipe |
| Avancer sur le rapport | Toute l’équipe | Dimanche 15/05/2022 | Toute l’équipe |

**Prochaine réunion : Dimanche 15/05/2022**

* Observation de l’avancement des duos