**Projet WORDLE : Compte rendu n°2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif :** Avancement de l’organisation du déroulé du projet | **Lieu :** En ligne, discord |
| **Présents :** Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Nathan Iori-Gingembre, Thomas Kieffer | **Durée :** dimanche 20/03/22, de 21h30 à 23h |

**Ordre du jour :** Avancées sur le remplissage du WBS et de la matrice RACI en développant ce dont aura besoin le wordle ainsi que la répartition du travail

**Echange :**

* Besoin de design de badges + logo (+ nom de l’appli)
* Fonctionnalité d’inscription et de connexion
* Voir pour un affichage dynamique des utilisateurs dans classement
* Chercher pour ajouter du son lors de la vérification des lettres
* Réflexion sur le fonctionnement du mode survie

**To do List :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description :** | **Responsable :** | **Délai :** | **Validé par :** |
| Voir intégration de son + création base de données | Pierre Pasquier | Dimanche 27/03/2022 | Toute l’équipe |
| Recherche sur l’affichage d’un chronomètre | Nathan Iori-Gingembre | Dimanche 27/03/22 | Toute l’équipe |
| Faire changer de couleur le chronomètre + designs + essais quotidiens | Julien De Toffoli | Dimanche 27/03/22 | Toute l’équipe |
| Recherche sur la vibration d’interface | Thomas Kieffer | Dimanche 27/03/2022 | Toute l’équipe |

**Prochaine réunion : Dimanche 27/03/2022**

* Voir l’avancement des recherches de chacun