**Projet WORDLE : Compte rendu n°5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif :** Avancement du projet | **Lieu :** En ligne, discord |
| **Présents :** Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Nathan Iori-Gingembre, Thomas Kieffer | **Durée :** dimanche 10/04/22, de 20h30 à 20h50 |

**Ordre du jour :** observation des avancées

**Echange :**

* Nathan : complétion du chronomètre (à inclure dans mode survie)
* Thomas : mode survie, impossible d’enchaîner plus de deux mots sans problème de génération
* Pierre : avancement sur le html de l’historique des parties, ainsi que la base de données et l’application serveur
* Julien : complétion du design du template des pages et du hub, reste à implémenter paramétrage et liaisons inter-pages
* Réflexion sur l’ajout de l’historique dans tous les modes
* Réflexion sur la forme des motifs dans l’historique

**To do List :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description :** | **Responsable :** | **Délai :** | **Validé par :** |
| Compléter l’app serveur | Toute l’équipe | Fin avril (soutenance 1) | Toute l’équipe |
| Finir mode survie et y intégrer le chronomètre | Nathan Iori-Gingembre, Thomas Kieffer | Jeudi 14/04/22 | Toute l’équipe |
| Ajouter paramètres dans le hub et les liaisons inter pages | Julien De Toffoli | Jeudi 14/04/22 | Toute l’équipe |
| Compléter l’historique des parties | Pierre Pasquier | Jeudi 14/04/2022 | Toute l’équipe |

**Prochaine réunion : Jeudi 14/04/2022**

* Voir l’avancement des recherches de chacun