**Projet WORDLE : Compte rendu n°7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif :** Avancement du projet | **Lieu :** En ligne, discord |
| **Présents :** Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Nathan Iori-Gingembre, Thomas Kieffer | **Début :** 21h, le 21/04/2022 |

**Ordre du jour :** Vérifier que le projet avance bien

**Echange :**

* Avancées sur les paramètres du mode libre, la page home et le classement
* Discussion sur la manière de récupérer les données et les stocker dans la base de donnée
* Avancées sur les pages historiques et le mode de jeu survie

**To do List :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description :** | **Responsable :** | **Délai :** | **Validé par :** |
| Rédiger le README qui explique les installations nécessaires et le fonctionnement du jeu + gestion de l’expérience | Nathan Iori-Gingembre | Dimanche 24/04/2022 | Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Thomas Kieffer |
| Finir les pages classement et daily | Julien De Toffoli | Dimanche 24/04/2022 | Pierre Pasquier, Thomas Kieffer, Nathan Iori-Gingembre |
| Finir la page historique, remplir la base de donnée et | Pierre Pasquier | Dimanche 24/04/2022 | Julien De Toffoli, Thomas Kieffer, Nathan Iori-Gingembre |
| Faire la récupération des données en cours de partie survie | Thomas Kieffer | Dimanche 24/04/2022 | Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Nathan Iori-Gingembre |

**Prochaine réunion : Dimanche 24/04/2022**

* Finir l’application et commencer à préparer l’oral