**Projet WORDLE : Compte rendu n°8**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif :** Avancement du projet | **Lieu :** En ligne, discord |
| **Présents :** Julien De Toffoli, Pierre Pasquier, Nathan Iori-Gingembre, Thomas Kieffer | **Durée :** dimanche 24/04/22, de 20h20 à 21h10 |

**Ordre du jour :** observation des avancées

**Echange :**

* Nathan : complétion du readme, a ajouté le gain d’xp au mode survie
* Thomas : va ajouter les fichiers de gestion de projet. A fait des tests sur le site afin de trouver des problèmes
* Pierre : a corrigé la bd, ajouté l’inscription et connexion. Essaye de résoudre un problème de js associé à l’historique
* Julien : a fini daily et classement est en cours, ainsi qu’ajout d’xp pour daily. Thomas a trouvé quelques problèmes comme l’attribution d’xp de daily, le passage de niveau et les paliers d’xp non cohérents.

**To do List :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description :** | **Responsable :** | **Délai :** | **Validé par :** |
| Compléter l’app serveur | Toute l’équipe | 30/04 (soutenance 1) | Toute l’équipe |
| Corriger ses bugs et compléter classement | Julien De Toffoli | 30/04 (soutenance1) | Toute l’équipe |
| liaisons inter pages | Julien De Toffoli | 30/04 (soutenance1) | Toute l’équipe |
| Compléter l’historique | Pierre Pasquier | 30/04 (soutenance1) | Toute l’équipe |

**Prochaine réunion : À décider post-soutenance**

* Voir pour les préparatifs du solveur en C